Zadávací dokumentace

k výběrovému řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona

č. 134/2016 Sb., zákona o veřejných zakázkách

Obec Kryštofovy Hamry vyzývá tímto uchazeče k předložení nabídky na stavební práce:

„Obnova místní komunikace - Křížová“

###### Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel:

Název:				Obec Kryštofovy Hamry

Sídlo:				Kryštofovy Hamry 64, 431 91  Vejprty

Zastoupena:			Bc. Františkem Henzlem, starostou obce

IČ: 				00075566

1  Vymezení předmětu zadávané zakázky:

Jedná se o obnovu místní komunikace v obci Kryštofovy Hamry (okres Chomutov) na parcelním čísle 292 katastrálního území Kryštofovy Hamry. V současné době je povrch komunikace starý a poškozený lokálními výtluky a nevyhovuje požadavkům na dopravní obslužnost obce. Místní komunikace je zanesena do pasportu místních komunikací obce.

Součástí stavebních prací je:

- očištění zatravněných krajnic, provedení živičného spojovacího postřiku

- pokládka živičné vrstvy ACO 11 S tl. 6 cm (š. 3,0m resp. š. 4,0m)

- zřízení krajnic recyklátem š. 0,5m (oboustranně)

- další související práce dle slepého rozpočtu, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace

Celková plocha opravované komunikace 578 m2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 405.000,- Kč bez DPH.

2  Obchodní podmínky:

Stavební práce budou realizovány na základě písemné smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy o dílo vystavený uchazečem, přičemž v návrhu smlouvy o dílo bude uvedena cena za dílo bez DPH a včetně DPH, záruka za dílo (minimálně 36 měsíců), doba plnění – zahájení a dokončení (dokončení max. do 31. 10. 2018), sankce za nedodržení termínu dokončení (5.000,-- Kč za každý započatý den prodlení).

Platba nebo platby budou probíhat na základě dodavatelem vystavených a odběratelem odsouhlasených faktur, po realizaci celého, nebo části díla.

Uchazeč bere na vědomí, že předmět zakázky bude spolufinancován z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2018. Termín dokončení je maximální a nebude možné jej s ohledem na čerpání dotace měnit.

3  Technické podmínky:

Stavba bude prováděna dle schválených technologických postupů a v souladu s právními a technickými normami platnými v ČR. Veškeré použité materiály musí být schváleny pro použití v České republice - ES – prohlášení o shodě (Prokázání při předání díla).

4  Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována dle výkazu výměr (slepého rozpočtu), který je součástí zadávací dokumentace. Celková cena díla bude zahrnovat veškeré náklady spojené s prováděním prací, náklady na vybudování zařízení staveniště, na dopravu, energie, přechodné dopravní značení, uvedení okolních pozemků do původního stavu.

Nabídková cena bude uvedena v Kč.

V nabídce bude uvedena cena bez DPH, samostatně DPH a celková cena s DPH.

Lze akceptovat pouze jednu nabídnutou cenu. Variantní řešení se proto nepřipouští.

5  Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude doručena v zalepené obálce, která bude viditelně označena nápisem „Výběrové řízení  -  Obnova místní komunikace – Křížová -  neotvírat“. Na obálce budou uvedeny identifikační údaje uchazeče (adresa, razítko apod.)

Nabídka bude zpracována dle poskytnutého výkazu výměr. Bude uvedena jedna nabídková cena za kompletní dílo. Uchazeč ve své nabídce uvede dobu potřebnou pro provedení stavebních prací, přičemž zadavatel předpokládá provedení stavebních prací v době od 07/2018 do max. 31. 10. 2018. Doba plnění bude uvedena počtem kalendářních dnů.

Nepřipouští se variantní řešení nabídky. Uchazeč může nabídnout jen jedno řešení stavby s jednou cenou.

Nabídka musí obsahovat kvalifikační předpoklady uvedené ve výzvě a musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Nabídky budou posouzeny z hlediska úplnosti kvalifikačních předpokladů. Při nesplnění jednoho nebo více kriterií bude nabídka z výběrového řízení vyloučena.

6  Způsob hodnocení nabídek:

Jediným kriteriem hodnocení nabídek je výše nabídkové ceny. Bude vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti nabídkových cen bude jako vítězná stanovena nabídka uchazeče, který podal svou nabídku dříve.

7. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž kdykoli v jejím průběhu.

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo.

V Kryštofových Hamrech dne 4. 6. 2018

Bc. František Henzl

starosta