Zadávací dokumentace

k výběrovému řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona

č. 134/2016 Sb., zákona o veřejných zakázkách

Obec Kryštofovy Hamry vyzývá tímto uchazeče k předložení nabídky na stavební práce:

Obnova MK „Ke Hřbitovu

###### Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel:

Název:				Obec Kryštofovy Hamry

Sídlo:				Kryštofovy Hamry 64, 431 91  Vejprty

Zastoupena:			Bc. Františkem Henzlem, starostou obce

IČ: 				00075566

1  Vymezení předmětu zadávané zakázky:

Předmětem zakázky je oprava místní komunikace v obci Černý Potok, která je jednou z částí obce Kryštofovy Hamry a jejíž povrch vozovky nevyhovuje dopravní obslužnosti obce. Jedná se o liniovou stavbu v délce 0,289 km, šířka jízdního pruhu 2,5 m a oboustranně provedené krajnice šířky 0,5 m, v passportu místních komunikací označena jako „Ke Hřbitovu“.

Průběh prací bude následující:

- očištění zatravněných ploch komunikace vč. krajnic, pročištění příkopů

- zřízení nového propustku KG DN 300 s kamennými čely

- vyspravení stávajících podkladů mechanicky zpevněným kamenivem v části trasy

- osazení ocelových svodnic

- provedení živičného spojovacího postřiku v části trasy

- pokládka živičné vrstvy ACO 16 S tl. 6cm (š. 2,5m)

- zřízení krajnic recyklátem š. 0,5m (oboustranně)

Celková plocha opravované komunikace 722 m2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 540.000,-- Kč bez DPH (733.000,- Kč vč. DPH).

2  Obchodní podmínky:

Stavební práce budou realizovány na základě písemné smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy o dílo (viz příloha č. 3).

Platba nebo platby budou probíhat na základě dodavatelem vystavených a odběratelem odsouhlasených faktur, po realizaci celého, nebo části díla.

Uchazeč bere na vědomí, že předmět zakázky bude spolufinancován z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2019. Termín dokončení je maximální a nebude možné jej s ohledem na čerpání dotace měnit.

3  Technické podmínky:

Stavba bude prováděna dle schválených technologických postupů a v souladu s právními a technickými normami platnými v ČR. Veškeré použité materiály musí být schváleny pro použití v České republice - ES – prohlášení o shodě (Prokázání při předání díla).

4  Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována dle výkazu výměr (slepého rozpočtu), který je součástí zadávací dokumentace. Celková cena díla bude zahrnovat veškeré náklady spojené s prováděním prací, náklady na vybudování zařízení staveniště, na dopravu, energie, přechodné dopravní značení, uvedení okolních pozemků do původního stavu.

Nabídková cena bude uvedena v Kč.

V nabídce bude uvedena cena bez DPH, samostatně DPH a celková cena s DPH.

Lze akceptovat pouze jednu nabídnutou cenu. Variantní řešení se proto nepřipouští.

5 Profesní kvalifikační předpoklady:

Součástí nabídky musí být kopie výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu či jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán. Doklad musí prokazovat oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Plně postačí běžná kopie tohoto dokumentu.

6 Základní kvalifikační předpoklady:

-     dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata

souvisí s předmětem podnikání

- vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů

- dodavatel není v likvidaci

Splnění těchto předpokladů prokazuje uchazeč originálem čestného prohlášení.

7  Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude doručena v zalepené obálce, která bude viditelně označena nápisem „Obnova MK Ke Hřbitovu -  neotvírat“. Na obálce budou uvedeny identifikační údaje uchazeče (adresa, razítko apod.)

Nabídka bude zpracována dle poskytnutého výkazu výměr. Bude uvedena jedna nabídková cena za kompletní dílo. Uchazeč ve své nabídce uvede dobu potřebnou pro provedení stavebních prací, přičemž zadavatel předpokládá provedení stavebních prací v době od 08/2019 do max. 10. 11. 2019. Doba plnění bude uvedena počtem kalendářních dnů.

Nepřipouští se variantní řešení nabídky. Uchazeč může nabídnout jen jedno řešení stavby s jednou cenou.

Nabídka musí obsahovat kvalifikační předpoklady uvedené ve výzvě a musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Nabídky budou posouzeny z hlediska úplnosti kvalifikačních předpokladů. Při nesplnění jednoho nebo více kriterií bude nabídka z výběrového řízení vyloučena.

8  Způsob hodnocení nabídek:

Jediným kriteriem hodnocení nabídek je výše nabídkové ceny vč. DPH. Bude vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti nabídkových cen bude jako vítězná stanovena nabídka uchazeče, který podal svou nabídku dříve.

9 Lhůta a místo pro podání nabídek:

Nabídky lze doručit osobně nebo poštou nejpozději do 19. 7. 2019 do 10:00 hodin.

Místem pro podání nabídek je adresa:

Obecní úřad Kryštofovy Hamry

Kryštofovy Hamry 64

431 91  Vejprty

Kontaktní osoba: Bc. František Henzl – starosta tel. +420 728 307 610

10 Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž kdykoli v jejím průběhu.

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo.

11 Přílohy

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Výkaz výměr

Příloha č. 3 – Návrh SOD

Ve Kryštofových Hamrech 3. 7. 2019

Bc. František Henzl

starosta